# Instructivo — Enfoque de Gemelo Digital (DTw), Assessment y Modelos de Servicio

Documento base para conversar con el cliente de forma clara y sin tecnicismos innecesarios. Lenguaje directo. Nada de promesas; todo se define con el assessment.

## 1) Premisas de trabajo (cómo abordamos cualquier planta)

- El proceso primero. Partimos de entender el proceso con el equipo del cliente (ellos son los expertos). Nosotros estructuramos el problema para que los datos sirvan a decisiones operativas.

- Causalidad por encima de correlación. Distinguimos entre parámetros (condiciones fijas del equipo/proceso), variables que se pueden controlar (consignas, tiempos, temperaturas, presiones) y factores que afectan sin control directo (ambiente, materia prima, mantenimiento). Con esto separamos causas de efectos.

- Medición y verificación del resultado. Siempre definimos una línea base y comparamos antes vs. después de aplicar cambios, ajustando por producción y otras condiciones. Sin esta disciplina, hablar de “ahorros” es especulación.

- Semántica homogénea. Nombramos y organizamos datos por máquina, receta y ciclo. Así el gemelo es escalable y comparable.

- Ejecución en el borde cuando agrega valor. Validaciones básicas, protección de datos y continuidad cerca de las máquinas; la nube se usa para análisis y gobierno.

- Agnósticos de plataforma. Trabajamos donde ya están los datos del cliente. Si el cliente exige su nube y sus herramientas, nos adaptamos.

## 2) Argumentos frente a comparaciones con “analítica tradicional”

- De reportes a decisiones. No entregamos solo dashboards: entregamos recomendaciones operativas con trazabilidad (qué se recomendó, qué se aplicó y qué resultado se obtuvo).

- Cerramos brechas de señal sin esperar grandes compras. Si no existe un sensor clave, usamos estimadores (soft-sensing) basados en otras señales disponibles para poder decidir cuanto antes.

- No sacrificamos calidad ni ritmo. Las recomendaciones respetan límites de seguridad, calidad y productividad definidos con el cliente.

- Avance por hipótesis comprobables. Planteamos hipótesis, diseñamos cómo medir su efecto y aceptamos o rechazamos según la evidencia.

- Co-construcción con operación. Cambios pequeños, controlados, y aprendizaje conjunto. Nada de cajas negras.

## 3) Assessment (propósito, alcance y método)

Objetivo del assessment. - Diagnosticar el estado real de digitalización (datos, sensores, integración, personas, procesos). - Identificar oportunidades concretas de mejora y qué hace falta para capturarlas. - Definir el objetivo de optimización y el MVP con el que empezar (por ejemplo, reducir consumo energético por pieza en inyectoras), solo después de levantar la evidencia.

Enfoque. - Sesiones con áreas clave y visita a piso. - Inventario de señales y datos (qué hay, qué falta, calidad, frecuencia, granularidad). - Línea base y plan de medición y verificación (cómo probaremos que una recomendación funcionó). - Mapa de brechas: instrumentación faltante, conectividad, prácticas de datos y habilidades internas. - Hoja de ruta: quick wins, siguientes pasos y escalamiento.

Marcos de referencia que usamos como guía (sin imponer herramientas): - SIRI – Smart Industry Readiness Index, desarrollado por la Singapore Economic Development Board (EDB), para enmarcar proceso, tecnología y organización. citeturn0search2turn0search22turn0search14 - Digital Twin Consortium (modelos de madurez, ciclo de vida, práctica de gemelos). citeturn0search1turn0search7turn0search18 - ISA‑95 (integración operación–empresa) para ordenar capas y responsabilidades. citeturn0search5turn0search13turn0search9 - Prácticas de ciclo de vida de modelos (CRISP‑ML(Q), MLOps) para que los modelos se puedan operar y mantener.

Nota importante: el caso de negocio y el objetivo de optimización se fijan al cierre del assessment, no antes. Eso abre la puerta a un prototipo con metas realistas.

## 4) Cómo trabajamos si el cliente ya tiene Azure/Databricks/Ubidots

- No pedimos cambiar su plataforma. Si los datos están en la nube del cliente y ya hay flujos en Databricks con visualización en Ubidots, usamos esa base.

- Puerta de entrada: notebooks. Con los permisos y accesos del cliente, trabajamos en notebooks (por ejemplo, en Databricks) para explorar datos, construir modelos analíticos y dejar código reproducible.

- Entregables: código y modelos listos para que el equipo del cliente los integre a sus herramientas y tableros. Acompañamos la transición.

- Cuando hace falta el borde: podemos complementar con nuestras capacidades en el borde (por ejemplo, orquestación de aplicaciones y ejecución de modelos cerca de las máquinas). No vendemos hardware; podemos orquestar nodos que el cliente ya tenga o adquiera.

- Alternativa full‑stack: si el cliente prefiere, podemos implementar con nuestra pila conocida (extracción, organización, análisis, visualización y retorno al proceso), siempre manteniendo los mismos principios del assessment.

## 5) Modelos de servicio y precios (COP)

Estructura paramétrica para conversación inicial. Los valores se ajustan con el assessment.

### 5.1 Servicio integral por fases

- Assessment (facturable): sesiones, visita, inventario de señales y datos, línea base, plan de medición y verificación, hoja de ruta.

  - Fórmula: tarifa por hora × horas del assessment.

  - Ejemplo de referencia: si se estiman 40–120 horas y la tarifa promedio es $220.000 COP/h, el rango es $8,8–$26,4 millones COP.

- Prototipo/MVP con metas claras: modelos de consumo por ciclo/pieza, estimadores para variables faltantes, recomendaciones operativas y tablero básico.

  - Fórmula: tarifa por hora × horas del MVP.

  - Ejemplo de referencia: 200–400 horas × $220.000 COP/h = $44–$88 millones COP.

- Equipo adjunto (continuidad): operación de modelos, mejoras y soporte.

  - Base de operación mensual (SLA, monitoreo, medición y verificación): $6–$15 millones COP/mes.

  - Infraestructura (traslado directo): cómputo y almacenamiento según volumen/frecuencia: $1–$6 millones COP/mes típicamente.

  - Mejora continua: 80 horas/mes × tarifa acordada.

### 5.2 Modelos como Servicio (MaaS)

- Incluye: hosting e inferencia del modelo, monitoreo de deriva, reentrenos periódicos, medición y verificación continua y soporte.

- Fee mensual = Base de operación + Infraestructura (traslado) + Mejora continua.

- Tabla orientativa (80 h/mes de mejora continua):

| Tarifa promedio (COP/h) | Mejora continua (80 h) | Base operación (rango) | Infra (rango) | Total mensual estimado (rango) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| $180.000 | $14,4 M | $6–$15 M | $1–$6 M | $21,4–$35,4 M + $14,4 M = $35,8–$49,8 M |
| $220.000 | $17,6 M | $6–$15 M | $1–$6 M | $21,4–$35,4 M + $17,6 M = $39,0–$53,0 M |
| $260.000 | $20,8 M | $6–$15 M | $1–$6 M | $21,4–$35,4 M + $20,8 M = $42,2–$56,2 M |

Éxito compartido (opcional): parte del pago puede condicionarse a alcanzar un umbral acordado de mejora validada.

## 6) Mensajes técnicos útiles en conversación

- “El experto del proceso es el cliente; nuestro aporte es convertir ese conocimiento en decisiones medibles apoyadas por datos.”

- “Trabajamos donde vive el dato: con accesos y permisos, usamos notebooks del cliente para construir los modelos y entregar código reproducible.”

- “No pedimos cambiar su plataforma; si falta el borde, lo complementamos con orquestación y ejecución cerca de las máquinas.”

- “Lo que recomendamos, lo medimos frente a una línea base; sin medición, no hay caso de negocio.”

## 7) Glosario mínimo

- Gemelo digital (DTw): representación digital conectada del proceso físico para probar cambios y recomendar acciones con datos reales.

- Línea base: consumo o rendimiento antes de aplicar cambios, usado para comparar.

- Estimador (soft‑sensor): cálculo de una variable no medida a partir de otras señales.

- Ejecución en el borde: correr validaciones/modelos cerca de las máquinas para baja latencia y continuidad.

- Cierre del lazo: llevar las recomendaciones a la operación y comprobar su efecto.